

MakeitTrue-MiT

Procjena iteracija

Verzija 1.0

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 12.11.2021 | 1.0 | Procjena iteracije prvog “sprinta” | Stefan Jokić |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Namjena dokumenta 4

1.3 Pojmovi, skraćenice i akronimi 4s

1.4 Pregled 4

2. Ostvareni ciljevi iteracije 4

3. Poštovanje plana 4

4. Implementirani slučajevi korištenja i scenariji 4

5. Držanje pravila 4

6. Potrebna prerada 5

Procjena iteracije

# Uvod

Procjena iteracije ima za cilj ocjenu rezultata iteracije. Prikazuje se posao koji se uradio u prvoj iteraciji i planirani posao za iduću iteraciju.

## Svrha

Svrha dokumenta je da pruži uvid u posao koji je odrađen u trenutnoj iteraciji.

## Namjena dokumenta

Dokument Procjena iteracije odnosi se na procjenu prve iteracije razvoja MakeitTrue-MiT editora.

## Pojmovi, skraćenice i akronimi

Svi korišteni, nepoznati pojmovi, akronimi i skraćenice su opisani u dokumentu Rječnik.

## Pregled

U nastavku Dokumenta Procjena iteracije biće riječi o ostvarenim ciljevima iteracije, pridržavanju plana iteracije od strane projektnog tima, rezultatima u odnosu na kriterijume ocjenjivanja.

# Ostvareni ciljevi iteracije

U ovoj iteraciji postignuti su sledeći ciljevi:

* Generisanje dokumentacije vezane za Analizu problema:
  + Vizija,
  + Plan upravljanja zahtjevima,
  + Specifikacija softverskih zahtjeva,
  + Slučajevi korištenja,
  + Dodatna specifikacija.
* Generisanje dokumentacije vezane za Prikupljanje zahtjeva:
  + Zahtjevi zainteresovanih strana,
  + Smjernice za programiranje,
  + Smjernice za modelovanje slučajeva korištenja,
  + Smjernice za dizajn,
  + Rječnik.

# Poštovanje plana

Razvojni tim aplikacije radio je prema zadatom planu. Rok za izradu dva dokumenta prolongiran je za sledeću iteraciju:

* Specifikacije slučajeva korištenja,
* Zahtjevi zainteresovanih strana.

# Implementirani slučajevi korištenja i scenariji

U prvoj iteraciji slučajevi korištenja su specificirani. Za sve slučajeve korištenja ustanovljen je scenario. Nijedan slučaj korištenja nije implementiran.

# Držanje pravila

Izrada dokumenta vršena je pomoću RUP šablona kao što je planirano.

# Potrebna prerada

U prvoj iteraciji naišlo se na par problema koji su rješeni u okviru članova tima i ispravljeni su u toku iteracije. Spomenuti problemi su uticali na prolongiranje roka za dva dokumenta. Izostavljeni dokumenti će biti urađeni na prelazu između dvije iteracije.